GEREKSİNİMLER LİSTESİ

Pragmite

Java Refactoring & Complexity Assistant

Konu:

Java projelerinde kod kalitesini, performans verimliliğini ve bakım kolaylığını artırmak amacıyla geliştirilen, statik analiz, otomatik refactoring, karmaşıklık analizi (Big-O), kod kokusu tespiti, mikro benchmark ve profilleme özellikleri sunan bütünleşik bir analiz aracıdır.

Amacı:

  Kod kokularını ve teknik borcu tespit edip azaltmak.

  Fonksiyonların zaman/mekân karmaşıklıklarını etiketleyerek geliştiriciye içgörü sağlamak.

  Güvenli otomatik refactoring adımları sunmak.

  Gerçek çalışma zamanı profilini (JFR) ve mikro-benchmark sonuçlarını (JMH) toplayarak performans önerileri üretmek.

  Pragmatic Programmer ilkeleri (DRY, YAGNI, Orthogonality, Tracer Bullets) çerçevesinde analiz sonuçlarını değerlendirmek ve skorlama sunmak.

Proje Adı: Pragmite

Fonksiyonel Gereksinimler:

  Döngü ve stream yapılarından O(n) türü karmaşıklık etiketi çıkarılması.

  Kod kokularının (bad smells) otomatik olarak tespit edilmesi.

  Refactoring önerilerinin güvenli biçimde tek tıklamayla uygulanması.

  Her refactoring adımından sonra build ve test süreçlerinin otomatik işletilmesi.

  Başarısız değişikliklerin otomatik revert edilmesi.

  VS Code üzerinde LSP tabanlı analiz, etiket ve refactor önerileri gösterimi.

  Web UI üzerinden proje yükleme, analiz başlatma ve sonuç inceleme.

  Hotspot fonksiyonlar için JFR verisi toplanması.

  Kritik fonksiyonlar için JMH şablonu oluşturulup benchmark yapılması.

  Kod kalitesine ilişkin skorların DRY, Orthogonality, Correctness, Perf gibi başlıklarda gösterilmesi.

  CI/CD sistemleri için kalite kapıları sunulması.

  Sonuçların arşivlenmesi (JSON ya da opsiyonel DB).

Tasarım Gereksinimleri:

  Modüler yapı: analyzer/, rules/, engine/, runtime/, scoring/, ui-web/, connectors/, persistence/ klasörleri.

  Web arayüzü Spring Boot ile geliştirilmiş olmalı.

  Kod editörü entegrasyonu için VS Code uzantısı sağlanmalı.

  REST API yapısı ile backend-web arası iletişim.

  Tüm kod refactoring’leri önce dry-run ile kontrol edilmeli.

Veri Gereksinimleri:

  Statik analiz için: kaynak .java dosyaları, AST ve sembol bilgileri.

  Profiling için: JFR kayıt dosyaları.

  Benchmark için: JMH çıktıları.

  Skorlama için: karmaşıklık metrikleri, refactor istatistikleri, CI log'ları.

  Arşivleme için: analiz sonuçları (JSON, opsiyonel SQL veritabanı).

Kullanıcı Gereksinimleri

  Geliştiriciler VS Code üzerinden analiz başlatıp önerilere erişebilmelidir.

  Web UI üzerinden kod kalite panosu, skorlar, refactor diff’leri, JFR/JMH grafikleri görüntülenebilmelidir.

  CLI kullanıcıları otomasyon için komut satırı araçlarıyla analiz çalıştırabilmelidir.

  CI/CD entegrasyonu sağlayan DevOps kullanıcıları kalite eşikleri tanımlayabilmelidir.

  Teknik olmayan kullanıcılar Web UI’dan yalnızca skorları ve grafik analizleri görüntüleyebilir.

Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

  Performans: Statik analiz < 1 saniye / dosya, refactor işlem süresi < 2 saniye hedeflenir.

  Güvenlik: Uygulanan değişikliklerin build/test güvenliği garantilenmelidir.

  Taşınabilirlik: Linux/Windows/MacOS sistemlerde çalışmalıdır.

  Genişletilebilirlik: Yeni kural ve refactor şablonları kolayca eklenebilir olmalıdır.

  Ölçeklenebilirlik: 10.000+ satırlık projelerde kararlı çalışmalıdır.

  Loglama & Hata ayıklama: Tüm adımlar izlenebilir olmalıdır.

Yol Haritası (Zaman Çizelgesi)

5. Hafta: Geliştirme ortamı ve araçların kurulumu (SonarQube, statik analiz eklentileri), örnek kod taramaları.

6. Hafta: Kod kokusu tespiti ve ilk analiz çıktılarının değerlendirilmesi; Sprint 1 değerlendirme, planlama.

7. Hafta: Öncelikli kod kokularının seçimi ve refactoring planı. JDeodorant entegrasyonu, öneri analizi.

8. Hafta: Refactoring uygulamaları (God Class, Long Method vb.); testlerle doğrulama.

9. Hafta: Gelişmiş refactoring; kod kalitesinin gözle görülür şekilde iyileştirilmesi.

10. Hafta: Refactoring tamamlanır; birim testler, kod temizliği ve SonarQube ile kalite ölçümü yapılır.

11. Hafta: Kod kalitesi metriklerinin ölçümü (CK, cyclomatic complexity, maintainability index), teknik borç izleme.

12. Hafta: Kalan sorunların düzeltilmesi; ilerleme raporu ve kalite sonuçlarının belgelenmesi.

13. Hafta: Performans testleri (JFR, VisualVM), refactoring sonrası karşılaştırmalar; final hazırlıkları.

14. Hafta: Tüm dokümantasyon ve sunum materyalleri hazırlanır; proje sunumu ve teslim.

| Hafta | Sprint | Hedefler | Çıktılar |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Sprint 1 Başlangıcı | Geliştirme ortamının kurulumu, VS Code eklentileri, SonarQube, JFR/JMH araçlarının test entegrasyonu | Kurulu analiz ortamı, örnek kodlarda ilk tarama |
| 6 | Sprint 1 Devamı | Kod kokusu analizi, ön bulguların sınıflandırılması | Sprint 1 raporu, kod kokusu listesi |
| 7 | Sprint 2 Başlangıcı | Refactoring kurallarının seçimi, JDeodorant analizi, auto-fix stratejileri belirleme | Refactor öneri listesi, uygulanacak kurallar |
| 8 | Sprint 2 Devamı | Kod üzerinde refactoring uygulamaları, build/test süreçlerinin otomasyonu | Güncellenmiş kod, testleri geçen refactorlar |
| 9 | Sprint 3 Başlangıcı | İleri seviye refactor çalışmaları, DRY/Ortho analizleri | Skorlanmış refactored modüller |
| 10 | Sprint 3 Devamı | Otomatik revert ve kalite kapısı mekanizmalarının entegrasyonu | Refactor güvenlik mekanizması |
| 11 | Sprint 4 Başlangıcı | Kod kalite metriklerinin ölçülmesi (CK, cyclomatic, maintainability) | Metrik çıktıları, grafikler, karşılaştırmalı analiz |
| 12 | Sprint 4 Devamı | Teknik borç hesaplama, kalan kod kokularının ele alınması | Borç skoru ve kalan refactor önerileri |
| 13 | Sprint 5 | Performans profili çıkarımı (JFR, JMH), hız farkı ölçümü | Önce/sonra performans karşılaştırması |
| 14 | Final | Dokümantasyon, sunum slaytları, test sonucu raporları ve teslim hazırlığı | Final proje teslimi, sunum, tüm belgelerin tamamlanması |